Veeti Yli-Hemmo

# **Versiohistoria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versio** | **Pvm** | **Tekijä** | **Selite** |
| 1.0 | 21.3.2019 | Veeti Yli-Hemmo | Loppuraportti |

# **Jakelu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tekijä** | **Tulostettu** | **Jakelu** |
| Veeti Yli-Hemmo | - | - |

Sisällysluettelo

[**Versiohistoria** 2](#_Toc4067136)

[**Jakelu** 2](#_Toc4067137)

[**1 Taustaa** 4](#_Toc4067138)

[**2 Saavutetut tulokset** 4](#_Toc4067139)

[**3 Työn eteneminen** 4](#_Toc4067140)

[**4 Kustannukset** 4](#_Toc4067141)

[**5 Resurssien käyttö** 4](#_Toc4067142)

[**6 Kokemukset** 4](#_Toc4067143)

# **1 Taustaa**

Projektin tehtävänä oli suunnitella ja määritellä E-urheilu harjoituspäiväkirja- järjestelmä.

# **2 Saavutetut tulokset**

Järjestelmä saatiin suunniteltua, vaikka vähän myöhässä.

# **3 Työn eteneminen**

Projekti kesti odotettua kauemmin.

# **4 Kustannukset**

-

# **5 Resurssien käyttö**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| Veeti Yli-Hemmo | 60 | 70 |

# **6 Kokemukset**

Aikataulu oli hieman liian tiukka, mutta muuten projekti sujui hyvin.